附件

鄂州市新型基础设施建设重大项目清单（2020-2022年）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 （投资主体） | 主要建设内容 | 建设地点 | 续建、 新开工、 谋划 | 总投资 （亿元） | 建设起止年限 | 2020年推进 目标任务 | 推进牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（56个） |  |  |  |  | 1154.6 |  |  |  |
| 一 | 信息基础设施（13个） |  |  |  |  | 246.22 |  |  |  |
| （一） | 5G网络（2个） |  |  |  |  | 33.06 |  |  |  |
| 1 | 鄂州市铁塔5G网络配套设施建设工程 | 鄂州铁塔公司 | 新建5G基站站址350个，改造存量站址2689个，建设微站点位506个，新建室分1000万平米，改造存量室分100万平米，重点机房80个。新建4G基站站址300个，改造存量站址200个，建设微站点位100个，新建室分500万平米，改造存量室分50万平米。升级更新改造基站杆塔、机房、机柜、外市电、空调、蓄电池等配套设施。 | 全市区域 | 新开工 | 8 | 2020-2022 | 新建铁塔、改造存量站址 | 市经信局 |
| 2 | 鄂州市5G通信网络建设工程 | 鄂州移动公司、鄂州电信公司、鄂州联通公司、鄂州广电网络公司 | 高标准推进“双千兆宽带示范城市”建设，打造国内领先的5G精品网络。扩大5G建站规模，提升5G网络基础设施水平，5G网络优先覆盖重点园区、机场、高铁车站、综合客运枢纽、4A旅游景区等行业应用密集区域，以用促建、建用并举，推进工业互联网、智慧空港、智慧城市、社会治理等领域的5G融合发展，5G在经济社会生活广泛应用。到2022年鄂州市计划建设5G通信基站2000个以上，统筹5G室建设，重点满足鄂州城区，葛店开发区、临空经济区5G信号连续覆盖，以及梧桐湖开发区，红莲湖开发区、花湖开发区重点区域热点覆盖，支撑鄂州智慧城市，智能制造，智慧空港和智慧物流等发展需求，建设鄂州有线无线双千兆信息高速公路。 | 全市区域 | 新开工 | 25.06 | 2020-2022 | 新建5G基站500个以上 | 市经信局 |
| （二） | 信息网络（3个） |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |
| 1 | 鄂州市新一代宽带网络升级项目 | 鄂州移动公司、鄂州电信公司、鄂州联通公司、鄂州铁塔公司 | 建设千兆固网接入网络建设，提升网络基础设施容量和多业务承载能力，推进千兆光纤入户、万兆光纤进楼。加快开展互联网协议第6版（IPv6）在通信网络中的部署和应用，推动网络、应用、终端全面支持IPv6。加快接入设施软件定义网（SDN）、网络功能虚拟化（NFV）改造，建设智能、便捷、安全的新一代网络。 | 全市区域 | 新开工 | 0.15 | 2020-2022 | 加快骨干网升级 | 市经信局 |
| 2 | 基于广电5G的宽带电视业务发展 | 湖北鄂广信息网络有限公司 | 1.网络层面：基于SA组网模式，构建4.9G+700M的广电5G覆盖网络，计划在3年内完成鄂州区域500个基站建设。2.业务层面：在原有广播电视频道转播业务基础上，开辟5G电视业务，提供多种类专业类点播及各种应用服务；采用统一的“中国广电宽带电视”呼号和广电宽带电视业务品牌，构建自主认证管理和自有会员体系，实行全业务、全流量、全范围的规模运营管理；在网络接入方式更加多样，提供光纤接入、WIFI接入、VPN 接入以及5G移动接入等网络接入服务；探索5G工业互联网业务，拓展多种5G应用场景。 | 全市区域 | 谋划 | 1.5 | 2021-2024 | 制定实施方案，开展前期工作 | 市经信局、市文旅局 |
| 3 | 鄂州市融媒体指挥中心信息网络建设 | 鄂州市 融媒体中心 | 项目改造建筑面积约为1380平方米，室内高度约为4.5米。信息化建设系统由7大功能业务模块和2大安全模块组成，分别是：采集和汇聚、策划指挥、内容生产、综合服务、内容审核、融合发布、数据分析、网络安全、运行维护和监测监管。 | 鄂城区 | 新开工 | 0.2 | 2020-2021 | 主体工程完工 | 市委 宣传部 |
| （三） | 数据中心（5个） |  |  |  |  | 203 |  |  |  |
| 1 | 鄂州大数据中心 | 鄂州市 大数据局 | 建立和完善人口、法人、社会信用、电子证照、空间地理、电子材料六大基础库，自然资源、营商环境、医疗健康、社会管理、社区服务等专题库，提升大数据分布式存储和计算能力、能力分析决策能力、云计算服务能力、数据开放共享能力，实现数据接入、数据治理、数据管理、数据服务、数据可视化五大功能区，打造信息资源目录体系、标准规范体系、数据安全保障体系三大体系，为城市治理现代化提供数据支持和决策参考。 | 鄂城区 | 新开工 | 20 | 2020-2022 | 启动建设 | 市行政 审批局 |
| 2 | 鄂州“城市大脑”项目 | 鄂州城市大脑运营有限公司（拟成立） | 构建城市智能中枢系统，建设全市政务云平台、物联网服务平台、互联网平台、区块链服务平台，打造鄂州数字化、智慧化治理核心设施。利用丰富的城市数据资源，通过AI计算和边缘计算等算力支持，对城市运行进行全局性即时分析，有效调配公共资源，推动跨部门、跨区域、跨行业信息融合与协同，支撑产业、民生、服务等各类智慧应用运行；依托大数据、人工智能、物联网、区块链、视频云、融合通信等新技术，连通政务服务、惠民服务、经济运行、卫生教育、应急指挥、防灾减灾、环境监测等智能管理服务系统，打造集决策中心、指挥中心、预警中心及服务中心为一体的智慧城市运行中心。 | 鄂城区 | 新开工 | 20 | 2020-2022 | 建立智慧城市合资运营公司，开展城市大脑顶层设计和规划 | 市行政审批局、市经信局 |
| 3 | 鄂州5G公共数据中心 | 鄂州移动公司 | 承接5G通信所形成的巨大数据需求，推动相关人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等业务在鄂州市发展。项目落户临空经济区，其中2020年拟计划完成项目征地及项目建设启动。 | 临空 经济区 | 新开工 | 5 | 2020-2022 | 拟计划完成项目征地及项目建设启动。 | 市经信局、临空经济区 |
| 4 | 红莲湖大数据云计算产业园 | 湖北联投华容投资有限公司 | 项目占地355公顷，以大数据与云计算、5G通信网络、网络信息安全等新一代信息技术产业为核心，打造全省一流的智慧园区，辐射人工智能、数字经济等领域，建设千亿级“芯屏端网”产业集群。 | 华容区 | 续建 | 58 | 2019-2023 | 园区基础设施建设 | 华容区 政府 |
| 5 | 科创物流大数据产业园 | 悦科（湖北）数据中心 有限公司 | 项目占地210亩，建设基于数据中心基础设施租赁服务、云计算、云存储等基础云服务，人工智能、企业托管、智能仓储物流和配送等云平台服务及产品服务，大数据分析、认知计算等数据服务，基于互联网的增值业务的物流大数据产业园。 | 鄂城区 | 新开工 | 100 | 2020-2023 | 纳入全省服务业“五个一百工程”重点项目建设计划，年内开工建设。 | 鄂城区 政府 |
| （四） | 互联网服务平台（3个） |  |  |  |  | 8.31 |  |  |  |
| 1 | 鄂州市工业互联网标识解析二级节点 | 鄂州联通公司 | 在中国信通院技术支持下，建设工业互联网标识解析二级节点，包括基础设施及软硬件投资建设，节点运营及维护，后期创新应用。组建鄂州市工业互联网二级节点运营团队，具体负责技术支持、平台维护、咨询及接入服务、标识推广等工作。二级节点建成后，重点在航空物流、多式联运、新能源、电子信息等领域实现示范应用，服务国际物流核心枢纽项目，形成辐射全国的标识服务节点。 | 全市区域 | 新开工 | 5 | 2020-2022 | 二级节点建成上线，推进企业节点接入 | 市经信局 |
| 2 | 基于工业互联网+5G的数智鄂钢建设 | 宝武集团 鄂钢公司 | 通过搭建鄂钢5G虚拟专网，部署MEC边缘计算，实现5G信号在鄂钢重点生产区域深度覆盖和重点室外场景连续覆盖；通过网络化协同，实现与宝武集团生态圈和供应链上下游相关方数据集成和信息共享；通过工业互联网+5G技术，赋能鄂城钢铁运营数字化、操作远程化、现场绿色化、少人化、智能化转型升级，打造钢铁工业互联网创新型示范应用。 | 鄂城区 | 续建 | 3.01 | 2020-2022 | 部分建成投入运行 | 市经信局 |
| 3 | 医药行业工业互联网平台 | 李时珍药物研究院、鄂州市医药行业协会 | 依托鄂州工业互联网标识解析二级节点，搭建鄂州市医药行业工互联网平台，对接鄂州中药订单需求，首先接入我市三家医药制造企业，实现从工控设备、协同生产、供需服务的一体化管理体系架构。 | 葛店 开发区 | 新开工 | 0.3 | 2020-2020 | 建成投入使用 | 市经信局 |
| 二 | 融合基础设施（36个） |  |  |  |  | 798.41 |  |  |  |
| （一） | 高铁和城市轨道交通（4个） |  |  |  |  | 398 |  |  |  |
| 1 | 鄂州机场高铁项目 | 鄂州市 城投公司 | 项目规划从武（汉）福（州）高铁鄂州东站向东北延伸至鄂州机场，与机场超级转运分拣中心无缝对接，再向南延伸接花湖站，规划预留武福高铁-武杭高铁联络线接线条件，线路全长约32km，投资约48亿元。该项目可使武汉天河机场至鄂州机场航空客货双枢纽的高铁线路贯通，客货兼顾，推动打造国家铁路网在江南的高铁物流中心，与三江港铁水公体系共同打造铁水公空一体化国家多式联运示范工程。 | 鄂城区、临空经济区 | 谋划 | 48 | 2022-2024 | 争取纳入国家铁路集团“十四五”规划”。 | 市发改委 |
| 2 | 鄂州机场快轨（市域铁路） | 鄂州市 城投公司 | 该项目连接武汉、鄂州、黄石三市，起于武汉市光谷站，沿武汉轨道交通13号线向东展线，经武汉轨道交通11号线葛店南站、鄂州综合保税区（规划）、鄂州机场后向东延伸至黄石市、大冶市，全长约98.7公里，其中鄂州段约56公里。 | 鄂城区、华容区、葛店开发区、临空经济区 | 谋划 | 200 | 2022-2025 | 争取纳入省“十四五”规划”。 | 市发改委 |
| 3 | 红莲湖轨道交通（武汉地铁30号线鄂州红莲湖段） | 鄂州市 城投公司 | 项目起于30号线武汉东湖新技术开发区豹澥站，止于鄂州红莲湖，项目从靠近武鄂边界站点向东南展线，鄂州境内长约10公里。 | 华容区 | 谋划 | 50 | 2022-2025 | 争取纳入武汉市轨道交通第5期建设规划 | 市发改委 |
| 4 | 梧桐湖轨道交通（武汉地铁13号线南延伸至鄂州梧桐湖） | 鄂州市 城投公司 | 起点为武汉地铁13号线未来科技城站向南延伸至至梧桐湖新区，主要沿未来三路、凤凰大道走向，线路全长 20.3 公里、设站17 座，其中鄂州境内长 17.8 公里、设站 15 座。估算总投资100亿元。 | 华容区、梁子湖区、葛店开发区 | 谋划 | 100 | 2022-2025 | 争取纳入武汉市轨道交通线网规划 | 市发改委 |
| （二） | 智慧交通（6个） |  |  |  |  | 217.94 |  |  |  |
| 1 | 湖北鄂州民用机场工程 | 湖北国际物流机场有限公司 | 建设东、西两条4E标准远距平行跑道，间距1900米，长3600米、宽45米，主降方向均设置Ⅱ类精密进近系统，次降方向均设置Ⅰ类精密进近系统；建设4条E类平行滑行道，总长12335.5米，宽23米；建设126个机位的停机坪，1.5万平方米的航站楼，2.4万平方米的货运用房，124个机位的站坪，配套建设空管、消防救援、供电、供水等设施。 | 临空 经济区 | 续建 | 148.12 | 2019-2022 | 建设跑道、塔台、及空管配套工程 | 临空经济区管委会、市临空物流中心、市发改委、市交通运输局 |
| 2 | 湖北鄂州民用机场顺丰航空基地工程 | 鄂 州 丰预泰合霖 物流发展 有限公司 | 占地578亩，总建筑面积384190平方米，将5G、人工智能、物联网等新技术深度融入机枰工程、地面勤务工程、综合保障工程、航食工程等设施建设，提升基地工程智慧能级。 | 临空 经济区 | 新开工 | 36.97 | 2020-2022 | 基建动工 | 临空经济区管委会、市临空物流中心、市发改委、市交通运输局 |
| 3 | 鄂州机场高速公路一期工程 | 湖北省 交投公司 | 全长13.182公里，拟按双向六车道高速公路标准建设，主线设计时速120公里/小时，构建车路协同、路网运行监测与预警等12大系统，充分运用5G、北斗定位、量子通信、物联网、云计算等新技术以及新设备工艺、新材料，打造全省首条智慧高速公路。 | 鄂城区，临空经济区 | 新开工 | 27.35 | 2020-2022 | 开展征地拆迁、路基工程 | 市交通 运输局 |
| 4 | 三江港空轨多式联运智能转运装备示范线 | 省交投三江港公司、鄂钢长航公司、中车长江集团公司 | 基于多式联运智能空轨集疏运系统，建立三江港铁路物流基地二期工程疏解通道，打通三江港集装箱铁路专用线到鄂钢码头、三江港集装箱码头之间的货物集疏运通道，高效快捷衔接铁路和水路之间运输，有效解决铁水联运最后一公里的转运问题。 | 华容区 | 谋划 | 2 | 2022-2023 | 开展前期工作 | 华容区政府、市发改委、市交通运输局 |
| 5 | 鄂州市公交都市一期工程 | 鄂州市 交投公司 | 建成公交停保场1座，购置充电桩200个，公交调度系统、维修保养等相关配套设施设备，辅以绿化、给排水、供配电等基础设施。 | 鄂城区 | 新开工 | 1.5 | 2020-2000 | 开展征地拆迁、土方工程 | 市交通 运输局 |
| 6 | 5G智慧港口信息化建设项目 | 湖北长江 三江港区域 投资开发 有限公司 | 开展5G智慧港口建设,包括5G网络覆盖方案、整体信息化提升方案，发展“虚拟口岸”，引进和推广“虚拟仓库”的先进理念，打造“智慧港口”平台，实现港口和船务公司、铁路公路、场站、货代、仓储等港口相关物流企业的无缝对接，构建基于云计算的物联网运营平台，实现三江港港口与铁路、公路、口岸、物流园区的信息整合，形成统一的、可无缝连接的对外信息系统，能与全国其它港口、铁路及物流信息平台标准对接、国内其它“一单制”便捷运输系统对接。 | 华容区 | 谋划 | 2 | 2021-2022 | 与鄂州移动举行5G智慧信息化战略合作协议签约仪式 | 市交通运输局、市经信局、华容区政府 |
| （三） | 智慧能源（3个） |  |  |  |  | 17.45 |  |  |  |
| 1 | 鄂州智慧电网改造工程 | 国网湖北省 电力有限公司 | 推动能源互联网建设，将电网与互联网进行深度融合，利用高速双向通信网络技术，先进传感测量技术、自动控制技术、计算机和信息技术，实现输配电网络智慧、安全、经济、高效运行。 | 全市 | 新开工 | 7.8 | 2020-2025 | 编制智慧电网改造实施方案 | 市经信局、市供电公司 |
| 2 | 新能源智能充电桩建设工程 | 国网湖北省 电力有限公司 | 完善新能源充电桩发展规划，依托高速服务区、加油站、公交停车场、大型停车区、居民住宅区建设一批智慧充电基础设施及具备接入条件的充电桩桩位，将充电基础设施建设纳入老旧小区综合改造内容。 | 中心城区 | 新开工 | 0.4 | 2020-2022 | 完善智能充电建设规划，启动建设 | 市供电公司、市发改委 |
| 3 | 鄂州机场智慧航油及配套工程 | 中国航空油料有限公司 | 将人工智能、云计算、大数据等现代信息技术全面嵌入、深度植入5000吨级的航油码头泊位、机场油库、航空加油站、输油管线等及其他配套设施,打造智慧航油生态系统。 | 临空 经济区 | 新开工 | 9.25 | 2020-2022 | 基建开工 | 市发改委、市交通运输局、临空经济区管委会 |
| （四） | 智慧城市（11个） |  |  |  |  | 41.18 |  |  |  |
| 1 | 鄂州智慧公安建设项目 | 市公安局 | 建设1+9智慧公安和数据警务，包括建设鄂州公安大数据中心、大数据实战应用平台；视频四期；智能导流交通信号灯系统、车辆缉查布控系统、视频图像结构化分析系统、交警指挥中心；“群”情报舆情监控系统、DQB二期建设；一标三实管理平台、智慧社区多维感知平台；鄂州公安服务平台一期、二期；掌上协同办公系统（OA）、视频会商系统、钉钉考勤管理系统；智能人事管理平台；案审平台、办案中心智能化改造，涉案财物管理中心、案管中心。 | 全市区域 | 续建 | 3.4 | 2019-2022 | 建设公安大数据中心、视频系统 | 市公安局 |
| 2 | 鄂州智慧城管建设项目 | 市城管委 | 1.综合性城市管理数据库建设。2.指挥协调系统建设。3.行业应用系统（行政综合执法系统；市政公用系统；市容环卫系统；园林绿化系统；公众服务系统；数据汇聚系统；数据交换系统；大数据智能运营系统；平台接口开发建设；系统加固与等保系统）。 | 全市区域 | 新开工 | 1.34 | 2020-2022 | 完成项目可行性研究报告、项目建设方案。 | 市城管委 |
| 3 | 鄂州智慧社区建设项目 | 各区政府、管委会 | 建设社区治理共享平台，将5G、物联网、云计算、人脸识别等技术充分集成应用于疫情防控、社区警务、家庭护理、智能家居领域，实现网格化管理与信息化深度融合。 | 全市区域 | 新开工 | 2 | 2020-2024 | 编制项目方案 | 市民政局、市住建局、市公安局，各区政府、管委会 |
| 4 | 鄂州市智慧综合管廊项目 | 市工管中心、市交投公司、葛店工管中心、临空集团公司 | 统一规划建设集电力、通信，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体地下城市管道综合走廊，利用智能传感、云计算、虚拟现实、三维建模等技术，实现对各类综合管廊工程管线的动态监测和实时监控，使各类信息通过“一张图”模式统一展现。 | 全市区域 | 新开工 | 30 | 2020-2025 | 开展规划设计，启动部分智慧管廊建设 | 市住建局 |
| 5 | 鄂州智慧安全生产监测预警系统建设 | 市应急管理局 | 加强危险化学品重大危险源监控、非煤矿山及尾矿库在线监测、工贸企业高危行业隐患排查及风险防控系统建设，实现对危险化学品、非煤矿山及尾矿库、工贸企业等领域重大危险源的动态感知和实时预警，有效防范化解危险化学品、非煤矿山及尾矿库、工贸企业等领域系统性安全风险。 | 全市区域 | 新开工 | 1 | 2020-2023 | 完成危化品3、4级重大危险源监控数据接入（9家）；完成非煤矿山（4家）及3级以上尾矿库（4家）在线监测、视频监控接入；开展4、5级尾矿库（17家）在线监控系统、重点部位视频监控系统建设及三维倾斜摄影； | 市应急 管理局 |
| 6 | 鄂州智慧森林防火监测预警系统建设 | 市应急管理局 | 建设集数据采集、监控、专家系统等功能为一体，智能监测实时采集、监测区域森林环境状态信息，对森林火情远程查看，提供防火、灭火决策支持信息的森林防火监测预警系统。具体包括：监控系统、火点探测报警系统、应急智能广播系统、应急移动视频指挥系统、智能气象监测系统、森林防火指挥应用平台等建设。 | 全市区域 | 谋划 | 0.48 | 2021-2023 | 启动前期工作 | 市应急 管理局 |
| 7 | 鄂州智慧应急指挥系统建设 | 市应急管理局 | 充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网等现代信息技术，建立风险评估、信息报告、动态决策、应急处置、指挥高度等一体的高智能化综合应急指挥系统。具体包括应急指挥场所、应急指挥调度系统、视频会议系统、融合通讯平台、应急指挥固定通讯设施、应急指挥移动通讯设备等建设。 | 全市区域 | 谋划 | 0.5 | 2021-2023 | 启动前期工作 | 市应急 管理局 |
| 8 | 鄂州智慧消防工程 | 市消防 救援支队 | 完成消防指挥专网建设，依托北斗卫星组建特殊灾害现场应急通信网络体系。深入整合灭火救援、队伍营区管理、车辆装备、监督执法等消防管理信息，可视化指挥调度消防救援联动力量。通过无人机摇感技术优势，实现对灾情的监测反馈和辅助救援，搭建空地一体全方位的应急救援新格局，实现高空侦察、物资抛投、红外监测、高空灭火、远程指挥等，利用防爆灭火侦察机器人深入火灾高危区域内攻灭火。利用射频识别、无线传感、云计算、大数据、物联网等技术建立物联网消防远程监控系统。 | 全市区域 | 新开工 | 1.3 | 2020-2022 | 智能终端设备和软件系统采购 | 市应急 管理局 |
| 9 | 鄂州市智慧堤防项目 | 市堤防管理处 | 依据鄂州市智慧城市建设相关标准，结合鄂州市河道堤防管理局当前的信息化现状和业务需求，按照防洪一体化管理的要求，按照“需求牵引、重点突破、点面结合、综合推进”的原则，综合利用自动监测和物联网技术、计算机网络技术、三维地理信息技术、视频监控及智能分析等技术，搭建鄂州市智慧堤防管理平台。 | 全市区域 | 新开工 | 0.3 | 2020-2022 | 已有堤防监测监控数据接入，新建视频监控系统。 | 市水利局 |
| 10 | 鄂州市智慧水务项目 | 市水利局 | 充分利用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，采用松耦合架构模式，构建智能感知、数据融合和智慧应用三大体系，实现涉水事务感知、监管及决策的全过程智能管控。 | 全市区域 | 新开工 | 0.36 | 2020-2022 | 智慧水务将按照“一张网”、“一中心”、“一平台”、“N应用”的模式进行统一的规划。 | 市水利局 |
| 11 | 鄂州“雪亮工程”项目 | 鄂城区、华容区、梁子湖区政法委 | 围绕构建平安智慧城市，加强鄂城区、华容区、梁子湖区城镇治安防控，优化交通出行、服务城镇管理、创新社会治理，提升社会公共安全保障能力,通过建设视频监控点位，将视频图像统一接入政法委视频系统中，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全城可控“的公共安全视频监控建设联网应用，建成区、镇、村三级综治中心。 | 鄂城区、华容区、梁子湖区 | 新开工 | 0.5 | 2020-2022 | 第一批建设内容包括前端监控点、网络传输、社区（村）级监控中心、图像存储及后期运行维护。 | 市委 政法委 |
| （五） | 智慧医疗（6个） |  |  |  |  | 38.72 |  |  |  |
| 1 | 鄂州健康大数据信息平台 | 市卫健委 | 构建全市统一的健康大数据中心和健康信息平台，建立全员人口信息、电子健康档案、电子病历数据库，实现健康医疗数据在不同医疗机构间的互联互通，及时共享。 | 全市区域 | 新开工 | 1.5 | 2020-2022 | 编制实施方案 | 市卫健委 |
| 2 | 鄂州市公共卫生临床中心 | 市中心医院 | 打造智能化、数字化综合医疗服务中心和公共卫生救治基地。项目总用地面积约 436 亩，一期规划1200床位（含200感染病区床位），规划4900停车位。 | 临空 经济区 | 新开工 | 35 | 2020-2023 | 启动建设 | 市卫健委 |
| 3 | 鄂州智慧疾控项目 | 市疾控中心 | 健全医防融合、联防联控、多元参与的疾病预防控制体系，提升公共卫生安全保障及防控能力，实现疾控中心——医院——社区中心数据信息实时共享、无缝对接。 | 全市区域 | 新开工 | 0.5 | 2020-2022 | 项目立项并启动建设 | 市卫健委 |
| 4 | 鄂州市“互联网+智慧医院”项目 | 市中心医院 | 以电子病历为核心的信息化的建设，推动电子病历和影像、检验等其他的系统互联互通。完善移动支付、预约挂号、预约诊疗、智能导诊等功能。加强医院精细化信息管理，包括精细化成本核算和后勤管理、智能办公系统等。 | 鄂城区、临空经济区 | 新开工 | 0.5 | 2020-2022 | 项目立项并启动建设 | 市卫健委 |
| 5 | 鄂州市智慧医疗急救项目 | 市医疗紧急 救援中心 | 与公安、消防救援、交通管理、应急管理等部门信息系统联网，实现路况视频监控信息、现场信息、救治信息的双向共享，建立院前院内一体化急救协同和医疗优先分级调度（MPDS）系统，确保急危重病人得到及时、有效救治。 | 全市区域 | 新开工 | 0.5 | 2020-2022 | 项目立项并启动建设 | 市卫健委 |
| 6 | 鄂州市区域互联网医院建设项目 | 市中心医院 | 构建线上线下一体化的互联网医院，面向医院和居民提供基于互联网的线上咨询、线上诊疗、医患互动、移动支付、分时预约导诊等全面的医疗健康互联网服务。 | 鄂城区 | 新开工 | 0.72 | 2020-2022 | 项目立项并启动建设 | 市卫健委 |
| （六） | 智慧教育（1个） |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |
| 1 | 鄂州市智慧校园网络基础及安全体系改造工程 | 市教育局 | 教育指挥调度平台建设（指挥调度平台市、区指挥调度中心）、鄂州市教育局智慧校园平台建设（市、区平台）、智慧教育大数据平台建设（云服务器、大数据平台软件、数据共享交换产品、数据开发服务对外数据服务）、健康校园建设（门禁测温系统、校园视频监控、校车监控及联网）、智能校园及基础设施建设（人人通、班班通、智慧课堂、同屏互动课堂、智慧教室、智慧教育AI大脑）、城域网改造（主干网、市、区网络中心，校园基础网络改造）。 | 全市区域 | 新开工 | 1.02 | 2020-2022 | 完成项目前期审批工作，年底启动部分建设。 | 市教育局 |
| （七） | 智慧文旅（5个） |  |  |  |  | 84.1 |  |  |  |
| 1 | 鄂州市智慧景区提升改造项目 | 莲花山旅游区、西山风景区等重点景区 | 围绕莲花山旅游区、西山风景区等4A景区实施基础设施智慧化改造，打造数字景区新业态。运用虚拟现实(VR)等人工智能技术，打造立体、动态展示平台。布部署景区智慧终端设施，推动5G、物联网、云计算、大数据等新技术在旅游预约服务、景区流量管控、安全巡查、应急事件处置等场景的大规模应用。 | 鄂城区、华容区、梁子湖区 | 新开工 | 2 | 2020-2025 | 逐步启动建设 | 市文旅局 |
| 2 | 鄂州市文化中心 | 市政府投资 工程管理中心 | 运用人工智能、5G、区块链、物联网、大数据等新技术和先进新材料，打造综合性智慧化文化场馆，促进文化产业发展，包括1200座大剧场、400座多功能厅、美术馆、大屋盖投影、地下停车场等。 | 临空 经济区 | 谋划 | 6 | 2021-2023 | 启动前期工作 | 市文旅局、市住建局 |
| 3 | 鄂州市体育中心 | 市政府投资 工程管理中心 | 运用5G、物联网、云计算、大数据、新材料等新技术，建设智慧化大型体育基础设施建，满足人民群众多层次体育活动需求。包括智慧体育场 、体育馆 、游泳馆 、全民健身综合训练馆 、地下停车场、商业配套设施、生态TOD、室外足球场、网球场、篮球场、排球场、羽毛球场、生态停车场及市政配套工程。 | 临空 经济区 | 谋划 | 18 | 2021-2023 | 启动前期工作 | 市文旅局、市住建局 |
| 4 | 鄂州市会展中心 | 市政府投资 工程管理中心 | 利用虚拟现实（VR）、物联网、云计算、大数据等新技术、建设智能化会展中心，提升城市创意功能及水平，包括智能展示中心、智能会议中心、智慧科技馆以及配套智能服务设施、智能地下停车场等。 | 临空 经济区 | 新开工 | 9.5 | 2020-2022 | 启动建设 | 市文旅局、市住建局 |
| 5 | 恒大文化旅游城 | 鄂州童梦乐园旅游发展 有限公司 | 占地1043亩，总建筑面积约69.54万平方米，打造集文化旅游、文化创意、生态休闲于一体的大型智慧旅游综合体。 | 华容区 | 续建 | 48.6 | 2019-2023 | 逐步建设 | 市文旅局、华容区政府 |
| 三 | 创新基础设施（7个） |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| （一） | 重大科技基础设施（2个） |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| 1 | 沼山长基线原子干涉科学观测设施 | 中国科学院 精密测量科学与技术创新 研究院 | 解决长基线原子（激光）干涉、高精度重力差分测量、地球自转精密测量、长基线空间形变精密测量等关键技术问题，为基本物理规律检验、引力磁效应、地球应变场等科学前沿研究提供支撑。应用目标：发展高精度重力、转动、长度及频率测量技术，研制量子精密测量仪器，满足国家需求。建设2km隧道、1个地下实验厅、1个实验竖井，研制科学实验大型设备23套，新建科研用房5000 平方米。 | 梁子湖区 | 新开工 | 20 | 2020-2025 | 已完成一期15亩土地平整，开展沼山设施开工建设前期工作，包括生态红线调整、可行性论证、工程设计等 | 市科技局、梁子湖区政府 |
| 2 | 武汉第四代同步光源 | 武汉大学 | 建设世界一流、国内第一台第四代同步辐射（4.5GeV）光源，可提供高亮度、高分辨率、高相干性、低发射度的同步辐射光束，可开展粒子物理、材料科学、生命科学、智能制造、芯片光刻等领域研究，将成为多学科交叉、聚集高端人才团队的公共研究平台，将为提升我国的综合科技创新实力做出重要贡献。 | 葛店 开发区 | 谋划 | 45 | 2022-2025 | 协调市领导加强与湖北省科技领导小组、武汉市、和武汉大学沟通项目选址 | 市科技局 |
| （二） | 重点实验室体系（1个） |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 1 | 高光效长寿命半导体照明关键技术重点实验室 | 湖北三安光电有限公司、中科院 | 依托湖北三安光电公司，在Mini/Micro外延芯片领域与中科院半导体研究所共同承担国家科研任务，包括量子阱结构设计、微纳图形化衬底及成核技术、新型缓冲层的高质量外延技术、激光诱导光提取技术等多项外延芯片技术，开展提升半导体照明产品光电转化效率、长期工作可靠性等核心攻关。 | 葛店 开发区 | 谋划 | 20 | 2022-2025 | 与中科院签订技术攻关协议 | 市科技局 |
| （三） | 高能级创新平台（3个） |  |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 1 | 能源用钢工程研究中心建设 | 宝武集团 鄂钢公司 | 围绕提升中厚板产品质量和市场竞力，利用高洁净度钢的冶炼技术、高炉煤气资源利用技术、干法熄焦余热利用技术、高均质连铸坯的生产技术、转炉高效利用技术、钢铁材料组织性能预报技术等方向，推动能源领域用钢创新研发，推动创新成果转化。 | 鄂城区 | 谋划 | 2 | 2021-2023 | 申报省级工程研究中心 | 市发改委 |
| 2 | 新能源电池及材料研发及检测平台 | 湖北南都 新能源研究 有限公司 | 依托湖北南都新能源有限公司，开展新能源应用技术、装备技术、化学电池及其应用技术的研究和开发。 | 葛店 开发区 | 新开工 | 1 | 2020-2022 | 逐步建设 | 市发改委 |
| 3 | 智能快递物流技术创新中心 | 顺丰集团 | 开展全球最先进的快递物流技术创新研发，打造“人才、研发、产品、投资”四大平台和“无人配送、大数据与区块链、绿色包装、安全保障、立体运送”五大技术制高点。 | 临空 经济区 | 谋划 | 20 | 2022-2025 | 协调顺丰集团加快项目建设进度，向科技部、省科技厅汇报项目建设内容，争取相关部门支持 | 市科技局 |
| （四） | 新型研发机构（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鄂州中科量子技术工业研究院 | 中科院 武汉分院 | 以量子器件、量子信息、光电信息、生物技术、生物医学工程等技术领域为重点，建立一批产业技术研究平台、孵化平台、服务平台、区域协同创新平台，研发转化一批高新技术产业项目 | 梁子湖区 | 谋划 | 2 | 2021-2023 | 启动前期工作 | 市科技局 |

抄送：市委有关部门，鄂州军分区，各人民团体。

市人大办，市政协办，市法院，市检察院。

中央、省、外市驻鄂州企业。

鄂州市人民政府办公室                    2020年10月16日印发