鄂州发改审批〔2023〕420号

关于鄂州市地质灾害综合治理工程(二期)

初步设计报告的批复

鄂州市自然资源和规划局：

你单位《关于申请审批（鄂州市地质灾害综合治理工程初步设计报告）的函》（〔2023〕1621号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称及代码：

项目名称：鄂州市地质灾害综合治理工程（二期）。

项目代码：2311-420704-04-01-683054。

二、建设地点：鄂州市鄂城区、梁子湖区。

三、建设规模及内容：工程治理2个，鄂州市鄂城区主城区地质灾害综合治理工程；鄂州市梁子湖区吴伯浩村伯浩湾地质灾害综合治理工程。

四、设计方案：原则同意该设计方案。

五、建设工期：该项目建设工期12个月。

六、总投资及资金来源：项目概算1550万元，建筑工程费用1235.14万元，临时工程费用55.86万元，独立费用185.23万元，基本预备费73.77万元。资金来源为政府财政资金和拟申请国债资金。

请严格执行项目投资管理的有关规定及相关建设标准，依照批复的内容和核定的投资概算进行建设。不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。加强项目资金管理，严格控制项目投资，确保工程质量。

附件：项目投资概算表

鄂州市发展和改革委员会

2023年11月29日

鄂州市发展和改革委员会             2023年11月29日印发

附：

鄂州市地质灾害综合治理工程（二期）

| 序号 | 项目内容 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程费用 | 1235.14 |  |
| 1 | 西山街道马鞍山路滑坡 | 197.39 |  |
| 2 | 西山街办雷山社区畔山康城 | 169.95 |  |
| 3 | 雷山社区水泥厂小区滑坡 | 265.88 |  |
| 4 | 梁子湖区吴伯浩村伯浩湾 | 601.92 |  |
| 二 | 临时工程费用 | 55.86 |  |
| 1 | 临时道路 | 9.00 |  |
| 2 | 施工供电工程 | 7.20 |  |
| 3 | 施工临时仓库和办公 | 26.88 |  |
| 4 | 其他临时工程 | 12.78 |  |
| 三 | 独立费用 | 185.23 |  |
| 1 | 建设管理费 | 25.82 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 41.88 |  |
| 3 | 科研勘测设计费 | 74.99 |  |
| 4 | 施工期间监测费 | 25.82 |  |
| 5 | 其他 | 16.72 |  |
| 四 | 基本预备费 | 73.77 |  |
| 五 | 总计 | 1550.00 |  |

投资概算表