鄂州发改审批〔2023〕418号

关于鄂州市地质灾害综合治理工程(二期)

可行性研究报告的批复

鄂州市自然资源和规划局：

你局《关于申请审批（鄂州市地质灾害综合治理工程（二期）可行性研究报告）的函》（〔2023〕1617号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称及代码：

项目名称：鄂州市地质灾害综合治理工程（二期）。

项目代码：2311-420704-04-01-683054。

- 二、建设地点：鄂州市鄂城区、梁子湖区。

- 三、建设规模及内容：工程治理2个，鄂州市鄂城区主城区地质灾害综合治理工程；鄂州市梁子湖区吴伯浩村伯浩湾地质灾害综合治理工程。

四、总投资及资金来源：项目估算1550万元，建筑工程费用1235.14万元，临时工程费用55.86万元，独立费用185.23万元，基本预备费73.77万元。资金来源为政府财政资金和拟申请国债资金。

- 五、建设工期：该项目建设工期12个月

请你单位接此批复后，请严格按照相关建设标准，组织编制项目建设初步设计报我委批准。

附件：工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2023年11月29日

鄂州市发展和改革委员会             2023年11月29日印发

附：

鄂州市地质灾害综合治理工程（二期）

招投标意见表

| 序号 | 招标内容 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |  |
| 1 | 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 2 | 施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 3 | 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 4 | 审计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 审批部门意见： 同意 请严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关部门规章，规范招标投标行为。 ## 2023年11月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |