附件2：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **球团矿涵洞直立式挡墙改建工程初步设计概算核定表** | | |
| **序号** | **工程费用名称** | **金额 （万元）** |
| **一** | **工程费用** | **819.95** |
| 1 | 拆除工程 | 85.07 |
| 2 | 支护工程 | 97.08 |
| 3 | 边坡支挡工程 | 393.58 |
| 4 | 路面恢复 | 84.03 |
| 5 | 排水工程 | 38.94 |
| 6 | 交安工程 | 113.13 |
| 7 | 零星工程费 | 8.12 |
| **二** | **工程建设其他费用** | **84.11** |
| 1 | 建设管理费 | 17.60 |
| 1.1 | 建设单位管理费 | 7.76 |
| 1.2 | 工程建设监理费 | 9.84 |
| 2 | 勘察设计费 | 34.77 |
| 2.1 | 工程勘察测量费 | 4.10 |
| 2.2 | 勘察报告技术审查费 | 0.44 |
| 2.3 | 工程设计费 | 22.65 |
| 2.4 | 施工图设计技术审查费 | 1.02 |
| 2.5 | 施工图预算编制费 | 6.56 |
| 3 | 工程保险费 | 2.46 |
| 4 | 造价咨询服务费 | 25.19 |
| 4.1 | 工程量清单编制 | 3.37 |
| 4.2 | 控制价（标底价）编制(不含清单编制) | 2.49 |
| 4.3 | 施工过程中全过程工程造价控制 | 7.99 |
| 4.4 | 结算审核 | 8.43 |
| 4.5 | 竣工决算编制 | 2.91 |
| 5 | 第三方监测检测费 | 4.10 |
| **三** | **预备费用** | **45.20** |
| 1 | 基本预备费 | 45.20 |
| **四** | **专项费用** | **20.00** |
| 1 | 管线迁改等 | 20.00 |
| **五** | **项目建设总投资** | **969.26** |