附件1：

鄂州市智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目

初步设计概算表

| 序号 | 项目名称 | 费用对比(万元) |  | 概算调整 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送审版 | 核定版 |  |
| （一） | 工程费用 | 9111.18 | 8841.76 | -269.42 |
| 1 | 交通工程 | 9103.18 | 8841.76 | -261.42 |
| 1.1 | 路侧智能网联设施 | 4476.21 | 4450.60 | -25.61 |
| 1.2 | 车路云一体化平台 | 2120.00 | 2065.52 | -54.48 |
| 1.3 | 数据中心算力、存储及网络资源 | 1878.43 | 1815.73 | -62.70 |
| 1.4 | 网络安全设备 | 512.77 | 471.41 | -41.36 |
| 1.5 | 零星工程费用 | 115.77 | 38.50 | -77.27 |
| 2 | 智慧工地费用 | 8.00 | 0.00 | -8.00 |
| （二） | 工程建设其他费 | 949.64 | 834.19 | -115.45 |
| 1 | 建设管理费 | 259.69 | 252.84 | -6.85 |
| 1.1 | 建设单位管理费 | 118.37 | 115.06 | -3.31 |
| 1.2 | 工程建设监理费 | 141.32 | 137.78 | -3.54 |
| 2 | 建设项目前期工作咨询费 | 30.52 | 30.01 | -0.51 |
| 3 | 工程勘察费设计费 | 246.64 | 240.09 | -6.55 |
| 4 | 工程保险费 | 27.33 | 26.53 | -0.80 |
| 5 | 招标代理服务费 | 28.28 | 27.57 | -0.71 |
| 6 | 造价咨询服务费 | 138.23 | 107.86 | -30.37 |
| 7 | 第三方软件测试费 | 74.06 | 28.16 | -45.90 |
| 8 | 其他 | 144.89 | 121.13 | -23.76 |
| 8.1 | 等级保护测评费 | 32.00 | 22.40 | -9.60 |
| 8.2 | 商用密码应用安全性评估费 | 40.00 | 28.00 | -12.00 |
| 8.3 | 建设单位工程质量检测服务费 | 72.89 | 70.73 | -2.16 |
| （三） | 预备费 | 503.04 | 483.80 | -19.24 |
| （四） | 建设期利息 | 350.51 | 337.10 | -13.41 |
| （五） | 总投资 | 10914.37 | 10496.85 | -417.52 |