附件2

2026年湖北省城市足球联赛鄂州赛区

场地设施改造项目初步设计概算核定表

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑面积（㎡） | 概算投资（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑工程 | 设备购置及安装工程 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 |  | 216.06 | 80.27 |  | 296.33 |
| 1 | 足球场人造草坪改造 |  | 142.00 |  |  |  |
| 1.1 | 足球场人造草坪改造（含原有草坪清除和划线） |  | 140.00 |  |  |  |
| 1.2 | 球门、移动球门、球网、副立柱、角旗 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 功能房及场地配套改造 |  | 79.86 |  |  |  |
| 2.1 | 主看台、主客队更衣室、裁判更衣室、竞赛办公室等改造 |  | 54.99 |  |  |  |
| 2.2 | 次看台扶手改造、国旗杆、围墙新开大门 |  | 7.25 |  |  |  |
| 2.3 | 替补席、配套桌椅 |  |  | 5.80 |  |  |
| 2.4 | 人行通道改造 |  | 11.82 |  |  |  |
| 3 | 高杆照明用电扩容 |  |  | 74.47 |  |  |
| 3.1 | 用电增设 |  |  | 74.47 |  |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 27.74 | 27.74 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 11.94 |  |
| 1.1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 7.50 |  |
| 1.2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 4.44 |  |
| 1.3 | 工程质量监督费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 工程勘察设计费 |  |  |  | 7.41 |  |
| 2.1 | 初步设计费 |  |  |  | 2.22 |  |
| 2.2 | 施工图设计费 |  |  |  | 5.19 |  |
| 3 | 劳动安全卫生评审费 |  |  |  | 0.80 |  |
| 4 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 工程保险费 |  |  |  | 0.79 |  |
| 6 | 招标代理服务费 |  |  |  | 0.99 |  |
| 7 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.79 |  |
| 8 | 工程勘察文件审查费 |  |  |  | 0.40 |  |
| 9 | 竣工图编制费 |  |  |  | 0.33 |  |
| 10 | 造价咨询服务费 |  |  |  | 2.96 |  |
| 10.1 | 工程量清单编制及审核费 |  |  |  | 0.36 |  |
| 10.2 | 控制价编制及工程结算审核费 |  |  |  | 0.59 |  |
| 10.3 | 施工阶段全过程工程造价控制 |  |  |  | 1.42 |  |
| 10.4 | 竣工决算审核费 |  |  |  | 0.59 |  |
| 11 | 第三方检测费 |  |  |  | 1.33 |  |
| 三 | 预备费(5%) |  |  |  | 16.20 | 16.2 |
| 四 | 建设项目总投资 |  | 216.06 | 80.27 | 43.94 | 340.27 |