- 附件：

鄂州市长江经济带观澜片区污水管网改造工程

初步设计总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 金额（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 |
| Ⅰ | 工程费用 | 10252.11 | 36.61 | 928.02 |  | 11,216.73 |
| 一 | 管网综合整治工程 | 10252.11 |  | 598.48 |  | 10,850.59 |
| 1 | 污水管网清淤与修复工程 | 2,961.74 |  |  |  | 2,961.74 |
| 2 | 市政污水收集系统整治工程 | 4,573.41 |  |  |  | 4,573.41 |
| 3 | 生活污水配套管网完善工程 | 2,069.68 |  |  |  | 2,069.68 |
| 4 | 污水箱涵综合治理工程 | 647.28 |  | 598.48 |  | 1,245.76 |
| 二 | 智慧管网工程 |  | 36.62 | 329.53 |  | 366.15 |
| Ⅱ | 工程建设其他费 |  |  |  | 1826.56 | 1826.56 |
| 1 | 建设用地费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |  | 152.17 | 152.17 |
| 3 | 工程监理费 |  |  |  | 119.98 | 119.98 |
| 4 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 34.42 | 34.42 |
| 4.1 | 方案论证咨询 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 4.2 | 项目交通分析 |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 4.3 | 可行性研究报告 |  |  |  | 22.42 | 22.42 |
| 4.4 | 施工图勘测设计审查费、深基坑工程设计专项审查费 |  |  |  | 5.50 | 5.50 |
| 4.5 | 地质安全评估费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 4.6 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 4.7 | 项目节能评估费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 勘察设计费 |  |  |  | 1198.73 | 1198.73 |
| 5.1 | 工程勘察费 |  |  |  | 576.51 | 576.51 |
| 5.1.1 | 工程测量、地质勘察费 |  |  |  | 101.85 | 101.85 |
| 5.1.2 | 现状管线补充排查、检测 |  |  |  | 427.04 | 427.04 |
| 5.1.3 | 水质、水量监测费 |  |  |  | 47.62 | 47.62 |
| 5.2 | 工程设计费 |  |  |  | 622.21 | 622.21 |
| 5.2.1 | 基本设计费 |  |  |  | 477.24 | 477.24 |
| 5.2.2 | 预算清单编制费 |  |  |  | 47.72 | 47.72 |
| 5.2.3 | 竣工图编制费 |  |  |  | 38.18 | 38.18 |
| 5.2.4 | 专篇设计费 |  |  |  | 32.76 | 32.76 |
| 5.2.5 | BIM应用费 |  |  |  | 26.31 | 26.31 |
| 6 | 工程专题费 |  |  |  | 24.00 | 24.00 |
| 6.1 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 6.2 | 社会影响评价报告 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 6.3 | 涉铁专项费用 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 7 | 水土保持费 |  |  |  | 21.70 | 21.70 |
| 7.1 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 7.00 | 7.00 |
| 7.2 | 水土保持监测费 |  |  |  | 6.00 | 6.00 |
| 7.3 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 1.70 | 1.70 |
| 7.4 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 |  |  |  | 7.00 | 7.00 |
| 8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 9 | 招标代理服务费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 建设工程造价咨询费 |  |  |  | 58.17 | 58.17 |
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 44.87 | 44.87 |
| 12 | 第三方检测、监测 |  |  |  | 74.52 | 74.52 |
| 13 | 交通疏解及保通措施费 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 14 | 规划验收红线定位费 |  |  |  | 11.00 | 11.00 |
| 15 | 生产准备费 |  |  |  | 55.00 | 55.00 |
| 16 | 联合试运转费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| Ⅲ | 预备费 |  |  |  | 939.12 | 939.12 |
| Ⅳ | 专项费用 |  |  |  | 64.90 | 64.90 |
| 1 | 管线迁改 |  |  |  | 64.90 | 64.90 |
| Ⅴ | 建设期利息 |  |  |  | 273.18 | 273.18 |
| Ⅵ | 总投资 | 10252.11 | 36.61 | 928.01 | 3103.76 | 14320.49 |