附2：

鄂州市公路超限不停车检测系统（二期）项目估算表

| 序号 | 项目名称 | 费用对比(万元) |  | 概算调整 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送审版 | 核定版 |  |
| 一 | 工程费用 | 1397.00 | 1397.87 | 0.85 |
| 1 | 新建点位 | 742.00 | 742.00 | 0.00 |
| 2 | 改造点位 | 140.00 | 191.03 | 51.03 |
| 3 | 一期检测点位完善（硬件） | 90.00 | 49.77 | -40.23 |
| 4 | 数据接入 | 20.00 | 10.00 | -10.00 |
| 5 | 数据中台对接 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 6 | 视频指挥系统升级 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 云数据中心扩容 | 80.00 | 76.00 | -4.00 |
| 8 | 商用密码应用 | 100.00 | 69.98 | -30.02 |
| 9 | 等保、商用密码测评 | 20.00 | 0.00 | -20.00 |
| 10 | 运维费用 | 75.00 | 45.00 | -30.00 |
| 11 | 治超软件平台升级 | 120.00 | 174.09 | 54.09 |
| 11.1 | 行业非现场执法 | 55.00 | 68.78 | 13.78 |
| 11.2 | 执法工单 | 10.00 | 11.63 | 1.63 |
| 11.3 | 互联网+行政检查 | 55.00 | 93.68 | 38.68 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 129.60 | 107.70 | -21.90 |
| 1 | 建设管理费 | 55.50 | 0.00 | -55.50 |
| 2 | 建设项目前期工作咨询费 | 38.70 | 38.70 | 0.00 |
| 3 | 监理费 | 35.40 | 35.40 | 0.00 |
| 4 | 第三方软件测试费 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |
| 5 | 等级保护测评费 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| 6 | 商用密码应用安全性评估费 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |
| 7 | 工程造价咨询服 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 三 | 预备费 | 138.00 | 135.50 | -2.50 |
| 四 | 工程总投资 | 1664.60 | 1641.07 | -23.55 |